施  工  合  同

工程名称：建材产业园项目围挡工程项目

建设地点：   德阳市广汉市

合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：     年  月   日

甲方： 广汉市广投建材有限公司

乙方： 四川省乙莱升劳务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、工程概况

1、项目名称：建材产业园项目临时围挡项目

2、项目地点：德阳市广汉市

3、工程量和要求:

（1）暂定工程量清单。

（2）按照甲方提供的施工图及要求，完成本项目所需的临时设施施工，包括但不限于围挡基础、彩钢围挡、辅材，甲方有权对范围及内容进行调整；

（3）围挡质保期：自交付并验收合格之日起3个月。

二、工程期限

1、工期：15日历天（以甲方告知乙方进场时间和进度要求为准）。

2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24小时内报甲方现场代表认可后，工期则相应顺延。

3、乙方必须按甲方要求的施工进度进行施工，如达不到要求，乙方应承担由此造成的经济损失。

三、合同总价和承包方式

1、本工程为固定单价合同，暂定不含税总价为45596.33元（大写：肆万伍仟伍佰玖拾陆元叁角叁分），税率 9 %，税金：4103.67元，含税总价为49700元（大写：肆万玖仟柒佰元整），该合同含税总价包括但不限于人工费、施工机械费、材料费、利润、税金、场地卫生费、运杂费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等各项费用和及可能存在的未知费用。除前述约定费用外，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、施工完成后甲乙双方对围挡进行验收，验收合格后7日内支付合同金额的80％，待甲方审计完成后7日内支付至审定金额100％。

3、承包方式：包工包料。

四、物资供应

1、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。

2、进场的设备、材料，已方应提供合格证书或试验报告。对于不合格材料，乙方不得使用，负责承担由此发生的一切费用。

五、工程质量和检查验收

1、甲方对本工程建设实施现场管理和质量监督，乙方必须积极配合，服从对工程的监督管理。

2、乙方必须按国家及行业所规定的施工标准和验收规范进行施工。

3、乙方在施工中应接受甲方的监督和检查，按工程进度及时向甲方提供有关的工程质量技术资料和报表。

4、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前24小时书面通知甲方进行检查并签字验收。如甲方未能按时到场检查，乙方有权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认；如甲方事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，限期整改，并重新验收，其费用由乙方负责。

5、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。

6、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后 5 天内组织交工验收。甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。

7、验收由甲方组织，乙方配合进行。

8、验收标准：材料、辅料符合国家相关部门颁布标准及环保标准一次性验收合格，达到现行设计、施工和验收有关规范标准及要求及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）负责审核乙方进度报表，按时向乙方支付工程款。

（2）负责协调乙方与项目所在地地方政府的配合工作，有权对乙方的施工队伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合同工程。

（3）派出 曾援 同志为现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。

（4）组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。

2、乙方责任

（1）严格遵守甲方安全生产的有关规定，必须严格按规定办理手续，经甲方审批后方可施工，确保生产及施工的安全。

（2）遵守施工现场对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物；地上、地下管线；成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。同时材料加工及安装过程中乙方应保证工完料清、工完场地清及人走场地清，否则甲方有权对乙方予以处罚。

（3）施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持施工地点的干净、整洁。

（4）有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作，在交叉施工期间做到随叫随到。

（5）已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。

（6）发生的质量问题要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后    天内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，由乙方承担。

（7）竣工后 2 天内乙方退场完毕， 退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责。

（8）竣工验收后 5 天内向甲方报送本工程结算书。

（9）执行甲方关于工程签证、预(结)算的有关规定办理结算。

（10）派出 黄文 同志（联系方式：             ）为施工现场总代表，处理日常事宜。

（11）材料及设备由供应商运抵项目施工现场后下车、施工现场堆放、二次转运及成品保护由乙方负责。

（12）配合甲方完成相关手续的办理。

七、付款方式

（1）预付款：无预付款。

（2）工程项目完工经双方验收合格后，乙方及时办理结算；

（3）甲方支付款项时，乙方须先行向甲方提供等额、合法且有效的增值税专用发票及请款申请，否则，甲方有权拒绝付款且不承担延迟履行的法律责任；

八、违约责任

（1）乙方交付的工程质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的10%的违约金。

（2）乙方不能按期交验该项目，应按合同总金额的500元/天向甲方交纳违约金；逾期超过十天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总金额的20%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的款项及其利息。

（3）因乙方违约给甲方造成损失的，乙方除应赔偿甲方损失外，还应按本合同约定向甲方支付违约金，甲方损失包括但不限于甲方为实现债权产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证等全部实现债权的费用。

（4）合同所约定违约金及损失，均是考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时主合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，双方在违约情况发生后，相对方向违约方主张违约责任时，双方均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低或调高违约金，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

九、不可抗力

不可抗力(地震、台风、水灾、疫情)发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况, 甲方应对灾害处理提供必要条件，因灾害发生的费用由双方按下述原则分别承担:

1、工程因不可抗力遭受的损害由甲方承担。

2、各自人员伤亡由所属单位自行负责，并承担相应费用。

3、造成乙方设备、机械、设施损坏及停工等损失，由乙方承担。

十、安全施工

1、乙方现场管理人员及施工人员进入施工现场前，必须经过安全教育，方可进场施工。

2、乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施，确保安全施工。必须严格遵守国家相关规定。

3、乙方必须承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

4、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

5、乙方人员违反安全操作规程、管理制度，甲方有权要求乙方进行整改，所产生的的费用由乙方承担，并且甲方有权对乙方进行处罚。

十一、争议解决

因本合同履行发生争议的，甲乙双方应当友好协商，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、通知

双方确认合同上载明的地址、联系人、电话等均为双方进行联系的固定方式，协议履行、诉讼、执行以及其他法律程序所涉及之相关法律文件，以邮件快递寄送本合同记载的对方当事人住址即为送达。任何一方均应积极履行通知和被通知义务，不得以拒绝签收、无人签收或变更地址未通知等理由否认送达效力。一方联系方式有变化应在3日内书面通知对方，否则应当承担视为送达等一切法律后果。

十三、附则

1、本合同未言明事项，按相关法律法规的规定执行。

2、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，自双方签字盖章后生效。

甲方：   （盖章）   			         乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

电话：                              电话：

日期：    年    月    日 			  日期：   年   月   日