**合同编号：**

**建设工程监理合同**

（GF-2012-0202）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **住房和城乡建设部** |  |
|  |  | **制定** |
|  | **国家工商行政管理总局** |  |

## 第一部分 协议书

 **委托人（全称）： 广汉市广投建材有限公司**

 **监理人（全称）：**

 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

###  一、工程概况

 1. 工程名称：广汉市建筑材料加工厂及配套设施项目土方回填 ；

 2. 工程地点：广汉市向阳镇广州路与聚合路交接处 ；

 3. 工程规模：土方回填约1260000m³ ；

 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：698.25万元。

###  二、词语限定

 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

###  三、组成本合同的文件

 1. 协议书；

 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

 4. 专用条件；

 5. 通用条件；

 6. 附录，即：

 附录A 相关服务的范围和内容

 附录B 委托人派遣的人员和提供的 房屋、资料 、设备

 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

###  四、总监理工程师

 总监理工程师姓名：  ，身份证号码：  ，注册号：  。

###  五、签约酬金

 签约酬金（大写）：  （¥  ）。

 包括：

 1. 监理酬金：  。

 2. 相关服务酬金：  **/**  。

 其中：

 （1）勘察阶段服务酬金：  **/**  。

 （2）设计阶段服务酬金：  **/**  。

 （3）保修阶段服务酬金：  **/**  。

 （4）其他相关服务酬金：  **/**  。

###  六、期限

 1. 监理期限：

自项目土方回填工程开工之日起，至土方回填工程全部完成且通过验收合格之日止，预计服务周期约250天，具体以实际回填进度为准。

 2. 相关服务期限：

 （1）勘察阶段服务期限自 年 月 日 始，至 年 月 日 止。

 （2）设计阶段服务期限自 年 月 日 始，至 年 月 日 止。

 （3）保修阶段服务期限自 年 月 日 始，至 年 月 日 止。

 （4）其他相关服务期限自 年 月 日 始，至 年 月 日 止。

###  七、双方承诺

 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

###  八、合同订立

 1. 订立时间： 年 月 日 。

 2. 订立地点：  。

 3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托人： | （盖章） | 监理人： | （盖章） |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 法定代表人或其授权的代理人： | （签字） | 法定代表人或其授权的代理人： | （签字） |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱 |  |

## 第二部分 通用条件

### 1. 定义与解释

 1.1 定义

 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

 1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

 1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

 1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

 1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

 1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

 1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的 工作 。

 1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

 1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

 1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

 1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

 1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

 1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

 1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

 1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

 1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

 1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

 1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

 1.2 解释

 1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

 1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

 （1）协议书；

 （2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

 （3）专用条件及附录A、附录B；

 （4）通用条件；

 （5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

 双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 2. 监理人的义务

 2.1 监理的范围和工作内容

 2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

 2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

 （1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

 （2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

 （3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

 （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

 （5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

 （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

 （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

 （8）检查施工承包人的试验室；

 （9）审核施工分包人资质条件；

 （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

 （11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

 （12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

 （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

 （14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

 （15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

 （17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

 （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

 （19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

 （20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

 （21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

 （22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

 2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

 2.2 监理与相关服务依据

 2.2.1 监理依据包括：

 （1）适用的法律、行政法规及部门规章；

 （2）与工程有关的标准；

 （3）工程设计及有关文件；

 （4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

 双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

 2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

 2.3 项目监理机构和人员

 2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

 2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

 2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

 2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

 （1）严重过失行为的；

 （2）有违法行为不能履行职责的；

 （3）涉嫌犯罪的；

 （4）不能胜任岗位职责的；

 （5）严重违反职业道德的；

 （6）专用条件约定的其他情形。

 2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

 2.4 履行职责

 监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

 2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

 2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

 2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

 在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

 2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

 2.5 提交报告

 监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

 2.6 文件资料

 在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

 2.7 使用委托人的财产

 监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

### 3．委托人的义务

 3.1 告知

 委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

 3.2 提供资料

 委托人应按照附录B约定， 无偿 向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

 3.3 提供工作条件

 委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

 3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

 3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

 3.4 委托人代表

 委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

 3.5 委托人意见或要求

 在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

 3.6 答复

 委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

 3.7 支付

 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

### 4. 违约责任

 4.1 监理人的违约责任

 监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

 4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

 4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

 4.2 委托人的违约责任

 委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

 4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

 4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

 4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

 4.3 除外责任

 因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

 因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

### 5. 支付

 5.1 支付货币

 除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

 5.2 支付申请

 监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

 支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

 5.4 有争议部分的付款

 委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

 6.1生效

 除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

 6.2 变更

 6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

 6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

 6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

 6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

 6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

 6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

 6.3 暂停与 解除

 除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

 6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

 因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

 解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

 6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

 暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

 6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

 6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未 提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

 6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

 6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

 6.4 终止

 以下条件全部满足时，本合同即告终止：

 （1）监理人完成本合同约定的全部工作；

 （2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

### 7. 争议解决

 7.1 协商

 双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

 7.2 调解

 如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

 7.3 仲裁或诉讼

 双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

 8.1 外出考察费用

 经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

 8.2 检测费用

 委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

 8.3 咨询费用

 经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

 8.4 奖励

 监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

 8.5 守法诚信

 监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

 8.6 保密

 双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

 8.7 通知

 本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

 8.8 著作权

 监理人对其编制的文件拥有著作权。

 监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分 专用条件

### 1. 定义与解释

 1.2 解释

 1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  **/**  。

 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条款1.2条执行 。

### 2. 监理人义务

 2.1 监理的范围和内容

 2.1.1 监理范围包括：

（1）土方回填车辆监督：对进场运输土方的车辆进行全过程监督，包括但不限于核查车辆标识（是否清晰标注土方来源地）、登记进场车辆信息（车牌号、驾驶员信息、进场时间、土方运输量）、监督车辆运输路线（确保按约定路线行驶，避免污染周边环境），严禁无合法来源证明的土方车辆进场。​

（2）土方质量监督：严格把控回填土方质量，确保土方为天然基坑土，且不含有毒、有害、化工、重金属、农药、白色垃圾等污染物质，不含压滤机土、盾构土、淤泥、淤泥质土、膨胀土、磷石膏。需监督土方各项物质含量控制在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）中基本项目第二类用地管制值标准以内。监督第三方回填土方土质检测服务商完成每阶段回填土方检测工作。

（3）土方合法性监督：核查土方来源的合法性，要求回填单位提供土方的《土方来源证明》，建立土方来源追溯台账。若发现土方来源不合法，需立即制止相关回填作业，并在24小时内书面上报我司，配合我司及相关部门开展后续处置工作。​

（4）回填过程监理：回填土采用机械平整达到我司要求，不得故意将已碾压夯实土方再次做翻松处理，回填场地至少满足50型装载机行驶且不陷车要求。

（5）其他要求：监理服务内容包括但不限于：对回填现场土方的运输、堆放与平整进行监督；对土方运输终点场地的排水、清理工作进行监督；对土方运输全过程的保洁情况进行监督；同时负责回填现场临时便道铺设、场地平整的监督工作，以及其他相关工作的监督事宜。监理服务单位应于回填工程各阶段施工完成后，出具对应阶段的监理工作报告；待回填工程全部完工后，需另行出具一份完整的监理工作报告。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）监理人应认真做好施工单位项目管理机构成员的考勤工作；

（2）监理人应对工程施工过程中存在或可能存在损害委托人利益的情况应及时予以制止并向委托人报告；

（3）监理人应对工程施工中存在不符合设计要求和合同约定及有关法规、规范、标准的情况应及时予以制止并向委托人报告；

（4）监理人应在委托人指定期限内向委托人提交委托人认为应当提交的其他资料；

（5）监理人应定期的和不定期地及时向委托人报告工程实施进展情况及监理工作情况，编制有关工程进度、质量、安全、造价等方面的专题报告；

（6）监理人应编写监理工程项目的“大事记”“监理总结报告”。

（7）按监理规范及地方政府的要求和通用条款的工作内容。

 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 按通用条款2.2条执行 。

 2.2.2 相关服务依据包括：

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）。

 2.3项目监理机构和人员

 2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按通用条款2.3条执行 。

 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 按通用条款2.4条执行 。

 在涉及工程延期  **/**  天内和（或）金额  **/**  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  。

 2.5 提交报告

 监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理人应在委托人要求的时间内提交3份委托人所需要的相关报告。 。

 2.7 使用委托人的财产

 附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  。

 监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交 。

### 3. 委托人义务

 3.4 委托人代表

 委托人代表为：  。

 3.6 答复

 委托人同意在  **7**  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

### 4. 违约责任

 4.1 监理人的违约责任

 4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

 赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

 4.2 委托人的违约责任

 4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

 逾期付款利息＝当期应付款总额×一年期贷款市场报价利率×拖延支付天数

### 5. 支付

 5.1 支付货币

 币种为： 人民币 ，比例为： 100% ，汇率为： / 。

 5.2 支付酬金

 正常工作酬金的支付：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| 第一次付款 | 签订合同后并收到甲方进场通知后，7个工作日内支付总服务款项的20% |  20% |  |
| 最后付款 | 所有阶段回填完成并通过最终验收后，15个工作日内完成剩余款项支付 | 80%  |  |

监理人应在委托人支付酬金前向委托人提供付款申请及等额、合法且有效的增值税专用发票，若因监理人未及时提供发票导致委托人迟延付款的，委托人不承担逾期付款责任。

### 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

 6.1 生效

 本合同生效条件： 委托人和监理人双方签字盖章后生效 。

 6.2 变更

 6.2.1 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金均包含在固定包干价内，不单独计取。

 6.2.2 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

### 7. 争议解决

 7.2 调解

 本合同争议进行调解时，可提交  **/**  进行调解。

 7.3 仲裁或诉讼

 合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

 （1）提请  **/**  仲裁委员会进行仲裁。

 （2）向 委托人所在地 人民法院提起诉讼。

### 8. 其他

 8.2 检测费用

 委托人应在检测工作完成后  **/**  天内支付检测费用。

 8.3 咨询费用

 委托人应在咨询工作完成后  **/**  天内支付咨询费用。

 8.4 奖励

 合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

 奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

 奖励金额的比率为  **/**  %。

 8.6 保密

 委托人申明的保密事项和期限： 按通用条款8.6条执行 。

 监理人申明的保密事项和期限： 按通用条款8.6条执行 。

 第三方申明的保密事项和期限： 按通用条款8.6条执行 。

 8.8 著作权

 监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

按通用条款8.8条执行 。

###  9. 补充条款

9.1 监理人违约责任及处罚

9.1.1 监理人的违约责任监理人现场应满足常驻工地总监1人以上，如发现现场无监理人员每次扣除监理费用1000元。

9.1.2监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

9.1.3监理人必须做好信息管理、组织协调等合同项下相关工作。如发现监理人不履行职责或怠于履行职责的，每次处500.00元违约金。

9.1.4监理人未严格履行职责，导致委托人经济损失，监理人同意按以下办法承担责任，承担本合同约定酬金20%的违约金，并全额赔偿委托人因此产生的直接经济损失。

9.1.5若监理人委派的监理工作人员不能满足合同要求或专业搭配不合理，委托人向监理人下发了要求增派或更换监理人员的通知5日内，监理人仍未按要求进行人员调整和增配，监理人按1000元/人/天支付违约金。

9.1.6委托人有权从应付酬金中扣除监理人应承担的违约金、损失赔偿款、罚金等。如应付监理费不足以支付的，监理人另行补足。

9.1.7除非合同另有约定，监理人履行合同不符合合同约定，经委托人发出书面整改通知仍不整改的，委托人有权解除合同，并要求监理人承担本合同约定酬金20%的违约金。

### 附录A 相关服务的范围和内容

 A-1 勘察阶段：  。

 A-2 设计阶段：  。

 A-3 保修阶段：  。

 A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  。

### 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

**B-1 委托人派遣的人员**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| 1. 工程技术人员  |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |

**B-2 委托人提供的房屋**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |

**B-3 委托人提供的资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |
|  |  |  |  |

**B-4 委托人提供的设备**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |
|  |  |  |  |