合同编号：

# 四川定弘邦路桥工程有限公司

# 江湾府商业配套建设项目-正式用电工程

# 施工合同

# 签订日期：

# 江湾府商业配套建设项目-正式用电工程施工合同

总包方（以下简称甲方）：四川定弘邦路桥工程有限公司

分包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江湾府商业配套建设项目-正式用电工程施工协商达成一致，订立本合同。

一、项目名称： 江湾府商业配套建设项目-正式用电工程

二、项目地点： 广汉市

三、项目内容： 自江湾府地下室非居配电房引出200*150桥架及2*YJLV-0.6/1kV-4*185+1*95电缆至江湾府商业配套总坪强电进线井预留位置，建设内容含电缆敷设465m、桥架安装131m、热镀锌钢管敷设304m、新建强电井等。具体工程内容、材料规格、工程量等详见本合同附件一《工程量清单、材料品牌及单价表》及附件二《施工图纸及施工界面划分图》。该范围包含为满足正式用电要求所必需的全部桥架、线缆、管材、附属设施及安装、调试、验收等工作。

四、服务要求：满足国家电力安装施工及验收标准与供电企业正式用电工程安装、检验及接电技术规范。

五、工期要求：

1.开始工作日期：  以甲方通知为准

2.结束工作日期：  以甲方通知为准 + 15日历天

3.总日历工作天数为：  15  日历天

六、合同价款及支付

1、本工程暂定含税合同金额：        元（大写：      ）其中暂定不含税合同金额:     元,增值税：      元，增值税税率   。乙方所开具发票为增值税专用发票。（增值税税率根据国家现行政策执行，只调整税金额度，不调整不含税价款）

2、付款方式：

（1）本项目无预付款。

（2）工程全部完工，经验收合格并正式通电后10个工作日内，支付至合同暂定总价的80%。

（3）结算款：工程完成结算审计后，甲方支付至双方结算金额的97%。

（4）质保金：剩余结算价款的3%作为质量保证金，质保期（12个月）满且无质量问题后甲方一次性无息付清。

（5）甲方采取银行转账、银承、商票、应收账款电子凭证等方式向乙方支付工程款，且甲方不承担贴现费用，由乙方自理。

3、甲方支付款项前，乙方须先行向甲方提供等额、合法且有效的增值税专用发票及请款申请，否则，甲方有权拒绝付款且不承担延迟履行的法律责任。

4、价格调整约定：不可调整。

5、结算方式：甲方或甲方委托的审计机构对工程价款进行审计后，甲乙双方按照“（审定金额-不可竞争费用）*（1-   %（中标下浮率））+不可竞争费用”办理工程价款结算。

项目审减率在5%以内（含5%）的结算审核费用由项目建设单位承担。审减率超过5%的，超过部分的效益审核费及审增部分的审核费用由乙方承担。

- 发票

- 6.1乙方属于以下第      种纳税人。

- 一般纳税人        （2）小规模纳税人

- 6.2乙方提供税率为       的增值税专用发票。

- 6.3乙方在向甲方申请付款前，应提供与甲方确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。若乙方提供的发票不符合要求的，甲方有权拒收增值税专用发票，并有权暂停支付相应款项，乙方不得以此为由终止履行合同的义务。如因乙方不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，甲方不承担任何责任。

- 6.4若乙方未按上述约定向甲方开具足额增值税发票或因乙方原因导致提供的增值税发票甲方不能认证、抵扣的，乙方应按甲方要求采取补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的0.5%的违约金并承担甲方未能抵扣而产生的全部税费。

- 6.5若乙方纳税人身份与合同约定不符或者计税方式发生变化，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除。

- 6.6若甲方从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

- 6.7增值税发票开票信息

- 甲方增值税发票开票信息

- 企业名称:

- 纳税人识别号:

- 银行账户:

- 开户银行:

- 地址:

- 电话:

- 乙方增值税发票开票信息

- 企业名称:

- 纳税人识别号:

- 银行账户:

- 开户银行:

- 地址:

- 电话:

- 双方义务

- 1.甲方义务

- (1)委派现场代表      ，联系电话:       负责对工程建设进行全面管理，协调各方关系、及时对工程服务质量进行监督检查并参与各阶段验收和签证工作。

- (2)向乙方提供施工通道以及材料堆放场地，保证运输道路畅通。

- (3)负责协调乙方与其他各承包单位的关系。

- (4)按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料。

- 2.乙方义务

- (1)委派现场代表         ，联系电话:           负责施工期间的全面管理。

- (2)根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

- (3)按照相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，加强施工人员的安全教育，承担在施工过程中的安全责任。

- (4)因施工质量原因，造成项目无法通水或交付使用的，由乙方承担全部责任，甲方不支付任何费用。

- 八、维修及维护

- 1.质保期:12个月；

- 2.除因甲方后续施工造成的损坏由甲方负责外，本项目服务范围内的所有管道的维修、维护及由此产生的费用均由乙方负责及承担。

- 九、违约责任

- 1、乙方擅自把工程分包或转包给其他单位，甲方有权解除合同。

- 2、因乙方原因造成的停工，工期不顺延。

- 3、乙方施工质量不符合合同约定的，乙方应自行修复至符合合同约定，费用自行承担，并承担因此给甲方造成的损失，甲方的损失包括但不限于对于第三方的赔偿、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费。

- 4、乙方因自身原因导致关键节点延误或延期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同价款2‰的违约金，违约金不足以赔偿损失的，乙方还应当补足损失；

- 5、甲方违约责任：甲方未按本合同第六条约定时间支付工程款的，每逾期一日，应按当期应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金，且甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。

- 十、争议解决办法

- 本合同履行期间，双方发生争议时，可采取协商调解的办法解决；双方协商或调解不成时，均可向项目所在地法院起诉。

- 十一、其他约定

- 1、本合同自成立时生效。

- 2、本合同印刷字体内容若有修改变动(包括但不限于删除、增添、涂改等)，必须经双方在修改处同时盖章确认方可生效，否则仍以原印刷字体内容为准。

- 3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括:

- 附件一：《工程量清单、材料品牌及单价表》

- 附件二：《施工图纸及施工界面划分图》

- 4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方贰份。

- 5、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

甲    方                                 乙    方

四川定弘邦路桥工程有限公司               xxxxx

法定代表人（签章）：                      法定代表人（签章）：

或                                        或

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

开户银行：    　　　　　　　　　　       开户银行：

帐    号：    　　　　　　　　　　       帐    号：

时  间：  年   月   日                   时  间：  年   月   日