合同编号：

四方轻型自卸车内转

运输服务合同

甲方：广汉市弘源建设发展有限公司

乙方：

签订日期：2026 年 月 日

甲方：广汉市弘源建设发展有限公司

地址：__________________________________

联系人：____________

联系电话：____________

乙方：________________________

地址：__________________________________

联系人：____________

联系电话：____________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国公路法》《道路运输条例》等法律法规，结合三星堆遗址区周边拆迁建筑垃圾内转运输项目实际需求，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一原则，就乙方为甲方提供额定装载容积约 4方 轻型自卸车建筑垃圾场内转运服务事宜，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 项目概况

- 项目名称：三星堆遗址区周边拆迁建筑垃圾四方轻型自卸车内转运输服务

- 项目地点：三星堆遗址区周边拆迁指定作业区域

- 项目内容：三星堆拆迁建筑垃圾场内短途转运，零散建筑垃圾统一转运至指定中转堆场，后续由大型车辆外运至甲方建筑垃圾调配场。

第二条 服务内容

乙方负责建筑垃圾人工/机械装车、场内0-3.5公里以内转运、卸车及规范堆放（打堆）。

乙方负责作业区域场地平整、道路清扫、扬尘管控、裸土覆盖、现场安全防护。

乙方负责作业全过程安全生产、文明施工、环保合规、人员管理、车辆调度、现场协调。

乙方负责承担因作业产生的人员工资、车辆折旧、燃油、维修、保险、税费、管理费、合理利润等全部费用。

第三条 服务期限

- 自合同签订之日起至项目建筑垃圾处置完成，若因地方政策调整，导致协议不能正常履行，合同自动终止，双方均不承担责任。

第四条 计价标准与结算支付

- 单价约定：综合包干单价     元/车（含税价，税率：9%），该价格为固定包干价，包含本合同第二条全部服务内容对应的所有成本、税费、合理利润，合同履行期间除双方书面补充协议外，单价不作调整。

- 结算方式：据实结算，以甲方现场管理人员签字确认的有效运输车次单据作为结算依据。

- 支付流程：乙方按月（或按批次）整理运输单据、出具合法、完整、有效的增值税完税发票及对应结算清单提交甲方；甲方审核无误后60个工作日内，通过银行转账支付对应运输服务费。

- 乙方未按要求提供完整结算资料、合规发票的，甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款违约金。

第五条 乙方资质、车辆及人员要求

- 乙方具备合法有效的《道路运输经营许可证》；投入作业的4m³轻型自卸车辆具备完整行驶证、道路运输证、足额交强险及商业保险；驾驶员持有准驾相符驾驶证、道路运输从业人员资格证，乙方已为全部在岗驾驶员缴纳社会保险。

- 乙方拥有足额配套运输车辆、专业操作人员、配套装卸机械，具备健全安全、环保管理组织架构与资金保障能力，可满足甲方现场连续转运作业需求。

- 乙方建立完善车辆安全管理制度、驾驶员安全教育培训制度、车辆运维台账，定期组织安全培训，留存培训记录备查。

- 全部运输车辆、固定行驶路线须提前向甲方及属地相关主管单位报备；运输路线、作业车辆需临时变更的，乙方须提前向甲方运输管理部门提交书面报备材料，经甲方同意后方可调整。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

- 向乙方明确建筑垃圾堆放点位、中转堆场位置、场内行驶路线、扬尘及安全管控标准；

- 指派现场管理人员对乙方运输车次、作业规范、环保落实情况进行监督、登记；

- 有权对乙方违规运输、扬尘超标、安全防护不到位、车辆证件不全等行为下达整改通知，逾期未整改的，甲方有权扣除相应服务费或单方解除合同。

（二）乙方权利义务

- 严格按照国家交通、环保、安全生产法律法规及甲方现场管理要求开展转运作业，严禁超限、超载、抛洒滴漏；

- 自行承担车辆上路、场内作业产生的全部交通安全、环保处罚、人身损害、财产损失责任，若因乙方违规作业造成第三方损失、行政罚款，全部由乙方自行承担；给甲方造成损失的，乙方需全额赔偿；

- 保证作业车辆、驾驶员证件持续有效，保险按期续保，驾驶员社保连续缴纳，相关资料复印件提交甲方存档；

- 服从甲方现场调度，遇汛期、重大考古保障、环保督查等特殊时段，按甲方要求调整作业时间、增加扬尘管控措施；

- 运输过程中不得擅自倾倒建筑垃圾，严禁转运至甲方指定堆场以外区域，违者甲方有权终止合同并追究法律责任。

第七条 安全、环保责任划分

- 乙方为场内转运作业安全生产、环境保护第一责任主体，所有作业人员、运输车辆产生的安全事故、环保违规后果均由乙方独立承担全部经济、法律责任。

- 因乙方未落实裸土覆盖、道路冲洗、车辆密闭、喷淋降尘等扬尘管控措施，被城管、生态环境、交通等部门处罚的，罚款由乙方全额承担。

- 发生车辆交通事故、人员工伤、第三方财产损毁的，全部赔偿、医疗、处置费用由乙方承担，与甲方无关；若甲方因此垫付费用的，甲方有权在应付运输款中直接抵扣。

第八条 违约责任

- 乙方车辆、人员证件缺失、保险过期、驾驶员未缴社保，甲方有权暂停结算，乙方限期3日内整改到位；逾期未整改，甲方可单方解除合同。

- 乙方未报备，擅自变更运输车辆、行驶路线，造成项目停工、主管部门检查的，甲方有权解除合同。

- 乙方擅自乱倒建筑垃圾、车辆抛洒污染道路，甲方有权立即解除合同，乙方赔偿甲方全部损失。

- 甲方无正当理由逾期支付运输服务费，按当期应付未付款项同期银行活期存款利率支付逾期利息。

第九条 合同终止与退场

- 项目建筑垃圾全部转运完毕，本合同自动终止；

- 乙方存在严重违规、拒不整改、重大安全环保事故的，甲方可单方书面通知解除合同，乙方须3日内完成现场车辆、人员退场，双方据实结算已完成工作量；

- 因政策、项目停工等不可抗力终止合同，乙方配合甲方完成现场清理、台账移交，甲方正常结算已发生运输费用，互不追责。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，甲乙双方优先友好协商；协商不成，任何一方可向广汉市人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

- 本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同效力一致。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广汉市弘源建设发展有限公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：

乙方（盖章）：________________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：

签订日期：2026 年 月 日