合同编号：

德阳高恒物业管理有限公司
广汉市深圳路东一段124号的房屋及附属设施给水管网改造工程施工合同

签订时间：

甲方：德阳高恒物业管理有限公司

乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》与相关法律法规的规定，以及广汉市深圳路东一段124号的房屋及附属设施给水管网改造工程施工的《询价文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方在平等自愿、等价有偿、公平诚信的基础上，经友好协商，就本项目达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

项目名称：广汉市深圳路东一段124号的房屋及附属设施给水管网改造工程。
项目地点：广汉市。
三、项目内容：广汉市深圳路东一段124号的房屋及附属设施给水管网建成时间较长，管道老化锈蚀，供水水压、水量已无法满足当前使用需求，存在出水不足、供水不稳定等问题，对该项目的给水管网进行改造。
四、服务要求：符合国家《工程施工质量验收规范》，工程施工质量达到国家合格验收标准。

五、合同价款与支付

1、本合同暂定总价为：含税       元（大写：      ），其中不含税金额为：     元，税金为：     元，税率    %。（增值税税率根据国家现行政策执行，只调整税金额度，不调整不含税价款）

2、付款方式：

（1）本项目无预付款。

（2）工程全部完工并验收合格后15个工作日内，支付至合同暂定总价的80%。

（3）完成结算审核且双方无异议后15个工作日内，支付至结算价款的97%。

（4）剩余结算价款的3%作为质量保修金，质保期（12个月）满且无质量问题后甲方一次性无息付清。

（5）甲方采取银行转账、银承、商票、应收账款电子凭证等方式向乙方支付工程款，且甲方不承担贴现费用，由乙方自理。

3、甲方支付款项前，乙方须先行向甲方提供等额、合法且有效的增值税专用发票及请款申请，否则，甲方有权拒绝付款且不承担延迟履行的法律责任。

4、价格调整的约定：不可调整。
5、结算方式：甲方或甲方委托的第三方结算审核单位对工程价款进行审核后，甲乙双方按照“（审定金额-不可竞争费用）*（1-中标下浮率）+不可竞争费用”办理工程价款结算。
项目审减率在5%以内（含5%）的结算审核费用由项目建设单位承担。审减率超过5%的，超出部分的效益审核费及审增部分的审核费用由乙方承担。

6、发票

6.1乙方属于以下第    种纳税人：

（1）一般纳税人    （2）小规模纳税人   

6.2乙方提供税率为   %的增值税专用发票。

6.3乙方在向甲方申请付款前，应提供与甲方确认付款金额等额的合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。若乙方提供的发票不符合要求的，甲方有权拒收增值税专用发票，并有权暂停支付相应款项，乙方不得以此为由终止履行合同的义务。如因乙方不能按期提供发票或提供的发票不符合要求而导致付款延期的，由其自行承担后果，甲方不承担任何责任。

6.4 若乙方未按上述约定向甲方开具足额增值税发票或因乙方原因导致提供的增值税发票甲方不能认证、抵扣的，乙方应按甲方要求采取补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的0.5%的违约金并承担甲方未能抵扣而产生的全部税费。

6.5若乙方纳税人身份与合同约定不符或者计税方式发生变化，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从乙方工程款中扣除。

6.6若甲方从合同价款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的合同金额开具增值税发票。

六、进场：

甲方现场具备施工条件后通知乙方进场施工。

七、工期：
30日历天（以甲方告知乙方进场时间和进度要求为准）。

八、双方义务

1．甲方义务

（1）委派现场代表     联系电话：            负责对工程建设进行全面管理，协调各方关系、及时对工程服务质量进行监督检查并参与各阶段验收和签证工作。

（2）向乙方提供施工通道以及材料堆放场地，保证运输道路畅通。

（3）负责协调乙方与其他各承包单位的关系。

（4）按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料。

2．乙方义务

（1）委派现场代表     联系电话：       负责施工期间的全面管理。

（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）按照相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场的有关管理规定，加强施工人员的安全教育，承担在施工过程中的安全责任。

（4）因施工质量原因，造成项目无法交付使用的，由乙方承担全部责任，甲方不支付任何费用。

九、维修及维护

1.质保期：12个月，质保期内出现质量问题（包括但不限于损坏、开裂、漏水、渗水、脱落等），乙方应及时无偿维修、更换。
2.除因甲方后续施工造成的损坏由甲方负责外，本项目服务范围内的所有管道的维修、维护及由此产生的费用均由乙方负责及承担。

十、违约责任

1、乙方擅自把工程分包或转包给其他单位，甲方有权解除合同。

2、因乙方原因造成的停工，工期不顺延。

3、乙方施工质量不符合合同约定的，乙方应自行修复至符合合同约定，费用自行承担，并承担因此给甲方造成的损失，甲方的损失包括但不限于对于第三方的赔偿、诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费。

4、乙方因自身原因导致关键节点延误或延期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同暂定总价2‰的违约金,违约金不足以赔偿损失的,乙方还应当补足损失。
5、甲方违约责任：甲方未按本合同第五条约定时间支付工程款的，每逾期一日，应按当期应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金，且甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
十一、争议解决办法

本合同履行期间，双方发生争议时，可采取协商调解的办法解决；双方协商或调解不成时，均可向项目所在地法院起诉。

十二、其他约定

1、本合同自成立时生效。

2、本合同印刷字体内容若有修改变动（包括但不限于删除、增添、涂改等），必须经双方在修改处同时盖章确认方可生效，否则仍以原印刷字体内容为准。
3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方贰份。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。

甲方（章）：                    乙方（章）：

法定代表人                      法定代表人

（或其委托人）：                （或其委托人）：

地址：                          地址: 

年   月  日                        年   月   日


