
技术服务合同
（取水工程水资源论证报告表编制）
工程名称：                                  

合同编号：                                  
项目地点：广汉市                            
采 购 人：                                  
服 务 商：                                  
签订日期：                                  

采购人（甲方）：                        
服务商（乙方）：                        
采购人委托服务商承担四川省广汉市三星湖取水工程水资源论证报告表编制服务工作。为明确责任，协作配合，确保工程质量，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：四川省广汉市三星湖取水工程水资源论证报告表编制服务。

1.2 项目地点：本项目位于四川省广汉市。

1.3 论证范围：四川省广汉市三星湖取水工程水资源论证报告表编制服务。
第二条 报告编制依据

服务商应根据《四川省水利厅关于印发四川省取水工程（设施）核查登记整改提升工作实施方案的通知》（川水函[2020]327号）、《四川省水利厅关于进一步加强水资源论证工作的通知》（川水函[2021]161号）以及其他水资源论证编制和取水许可管理办法相关标准，编制《水资源论证报告表》。

第三条 服务内容

3.1 按照《中华人民共和国水法》、《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017）的要求及相关规定，对四川省广汉市三星湖取水工程进行水资源论证工作。通过分析论证提出合理的取用水方案，提供技术支撑，以保障本工程合理用水的要求。

3.2 根据广汉市三星湖取水工程具体情况，开展用水合理性分析及节水评价、科学分析区域水资源对本工程的约束和保障作用，平衡区域水资源的配置，减少和协调用水矛盾，评估本工程实施后可能对区域水资源可持续利用的影响和对第三方用水户的影响，防止和降低对水环境和对第三方用水户的不利影响，提出减缓不良影响的对策与措施，保护水环境，达到高效、公平、合理、节约使用水资源，使水资源能持续利用，按照实施最严格水资源管理制度的要求，提出意见，为地区的社会经济稳定、持续发展创造良好的条件。

3.3 主要具体工作内容

3.3.1 项目概况；

3.3.2 用水合理性分析及节水评价；

3.3.3 取水水源论证；

3.3.4 取退水影响分析及补偿措施；

3.3.5 水资源节约保护和管理措施；

3.3.6 水资源论证结论。

第四条 技术要求
4.1 论证报告：完成《四川省广汉市三星湖取水工程水资源论证报告表》的编制工作，由成交供应商按照主管部门要求申请评审。

4.2 成果要求：（1）编制成果要符合国家、省、市相关法律法规和行业标准、技术规范；（2）格式规范、逻辑层次清晰、语言准确精练、图文字表格要相符，并按主管部门要求通过专家评审会审议，取得水利行政主管部门的水资源论证批复。

4.3 人员：根据项目需要合理配置水资源类相关专业和技术职称人员参与项目方案调查、论证和实施，并编制报告。参选文件约定的项目组人员未经采购人同意，不得随意更换，否则视为违约。项目负责人和项目组三分之一以上的成员必须参加由采购人或成交人组织的每次现场踏勘和论证过程中的意见交流会、汇报会、评审会。

4.4 后续服务：所有验收及评审费用由服务商承担。项目在后期编制中，若涉及报告关键技术内容须调整的，编制单位经与采购人商议达成一致后配合做好相关工作。

第五条 服务期限
5.1 自签订合同之日起，服务商在30日历天内提交送审成果并待专家评审通过后，主管部门出具审查意见或批复文件后视为完成采购文件规定的工作内容。
5.2 提交成果：初稿、征求意见稿、评审稿、送审稿均应有符合要求的纸质和电子文档；正式成果提交电子文档1份（含文本、附件、附图）（不包括征求意见稿、评审稿等中间成果）及纸质2套。报告交付形式及份数应符合采购人及相关行政部门、法律法规要求。

第六条 验收要求

论证内容应符合《规划水资源论证技术要求》、《建设项目水资源论证管理办法》、《建设项目水资源论证导则》等相关水资源论证相关法律法规及技术规范的要求，验收以正式成果通过专家评审并取得相关批复以及许水许可证为依据。
第七条 合同费用及支付

7.1 本项目编制费含税总价为：      ，不含税总价为：      （税率   %，增值税税率根据国家现行政策执行,只调整税金额度,不调整不含税价款），该费用为固定包干费用，已包括但不限于编制费、评审费、会务费、监测费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等服务商为完成本合同项下约定服务的所有费用，以及后续服务费。
7.2 编制费支付方法

1.合同签订生效后，服务商提交合格的水资源论证报告，项目通过专家审查并取得相关批复文件后15个工作日内一次性付清全部费用。

2.付款前，服务商需向采购人出具等额合法有效的增值税专用发票。若因乙方原因未及时提供发票或提供发票不合格，甲方支付时间顺延，且不承担迟延支付的违约责任。
第八条 甲乙双方责任

8.1 甲方责任

甲方对其提供资料的完整性、正确性、及时性负责。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方按现行技术标准和规程规范进行设计，按第四条、第五条、第六条规定的内容、时间及份数向甲方提交设计文件，并对提交的文件质量负责。
8.2.2 根据审查意见，对水资源论证文件出现的遗漏或错误负责修改、补充完善。

8.2.3 乙方所交付技术成果的知识产权归甲方所有。乙方保证服务过程中使用的知识产权不会侵犯任何人的合法权益，因乙方原因产生相关知识产权纠纷，由乙方负责处理赔偿。

第九条 违约责任
9.1 由于乙方原因致使提交的论证报告不符合质量要求，乙方应自行返工，直至符合质量要求，返工所需经费由乙方自行负责。

9.2 在合同履行期间，非乙方原因甲方要求终止或解除合同的，乙方尚未开展论证报告编制工作的，乙方退还甲方已付款项（如有）；乙方已开展工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，双方协商赔偿标准。

9.3 乙方应严格按照本合同约定的工作完成期限执行，每逾期一日，乙方应按本合同金额的千分之十向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已经支付的全部合同款项，按照前述标准支付违约金并赔偿由此对甲方造成的全部损失。

9.4 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

9.5 乙方履行合同不符合合同约定，经甲方发出书面整改意见后仍不整改的，甲方有权解除合同。

9.6 因乙方原因导致合同解除的，乙方承担合同总金额20%的违约金。

9.7 合同所约定违约金，均是考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时主合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，双方在违约情况发生后，相对方向违约方主张违约责任时，双方均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低或调高违约金，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

9.8 由于国家政策调整或不可抗力等原因造成停工、缓建等，双方协商解决。

9.9 本合同所指损失、赔偿包括但不限于甲方的实际损失及甲方为维护自身合法权益所产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保函费等合理费用。

第十条 保密

乙方对甲方所提供的资料以及乙方依据合同自行收集的资料承担保密义务，在项目实施过程中，各类信息资料(含电子文件和纸质文件)不得遗失和外泄。在工作完成后，数据资料成果，全部移交甲方，未经甲方同意不得复制或提供给其它任何单位或个人，不得泄密。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议的解决

本合同在执行过程中，双方应密切配合，如有争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其它

13.1 甲方委托乙方承担本合同工作内容以外的服务工作，需另行签订协议并支付费用。

13.2 由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.3 本合同所载负责人及联系地址、联系电话等作为双方确认的文书送达地址，合同履行过程中的文件或其他法律文书均可向该地址及联系人送达，双方如需变更联系人或联系地址的应提前书面告知对方，否则引起的一切后果由过错方承担。文书当面送达的签收时视为送达，邮寄送达的，以快递发出时视为送达，拒收或退回等的不影响送达效力。

13.4 本合同自成立时生效，双方履行完合同规定的义务后自动失效。

13.5 本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.6 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。
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